프로젝트-3

### (1) 개발 대상 시스템에 대한 특성 정리하기

- 대상 시스템과 유사한 시스템이 기존에 존재하는가?

삼성 SDS 스마트 도어락, Apple Face ID 등 생체 인식 기반 보안

대상 시스템의 핵심 기능에 신규성과 복잡성이 높은가?

신규성보다는 복잡성이 높습니다. 실시간 얼굴 인식 알고리즘 구현, 사진/영상을 통한 부정 접근 방지 로직, 그리고 하드웨어 제어와 DB 연동이 동시에 이루어져야 하기 때문입니다.

- 대상 시스템의 규모는 대략 어느 정도인가?

개발 기간 3개월, 개발 인원 4명으로 구성된 소규모 프로젝트입니다. 핵심 기능 구현에 집중하여 빠른 시제품 제작이 가능한 규모입니다.

- 개발 과정에서 새로운 기술이 적용되어야 하는가?

네, 라즈베리 파이 기반의 Python 임베디드 제어 기술과 OpenCV 등을 활용한 안면 인식 알고리즘 적용 등 팀원들에게 도전적인 기술 요소가 포함되어 있습니다.

### (2) 적용 가능한 프로세스 모델 선정하기

선정 모델: 프로토타입 모델

처음 애자일 방식과 프로토타입 모델을 고민했지만 소규모 인원으로 구성된 프로젝트이기 때문에 애자일 방식으로는 한계가 있을 것 같아서 프로토타입 방식을 채택 했습니다. 핵심 기능인 안면 인식 및 도어락 언락 기능을 우선적으로 빠르게 구현하기로 했습니다.

사용자들이 보안을 신경쓰기 때문에 시각적으로 보이는 핵심기능을 프로토타입으로 제작하면서 사용자의 니즈에 맞는 모델을 구현할 예정입니다.

사용자의 니즈에 맞는 프로토타입 모델 제작 후 출입 기록 및 DB 저장 기능을 완성시켜 단계적으로 통합하여 시스템의 완성도를 높이는 방식을 선택했습니다.